## Slide 1
复盘申请
北京WEB 顾仁鹏

## Slide 2
CONTENTS
目 录
1.任务总结
2.开发流程
3.职业素养
4.复盘期望

## Slide 3
01 任务总结

## Slide 4
CSS 任务1-3（HTML及CSS入门）
简述：css入门，对页面构成的简单了解
收获：
1.html和css的简单应用
2.盒子模型
3.Git管理代码
4.文档流
5.语义化
6.Ps切图

## Slide 5
css任务4-7（第二阶段，常见WEB页面及自适应）
简述：了解移动端布局，自适应
技能：
1.css绘制特殊图形
2.flex布局
3.单位px，rem,em ,%,vw,vh 的使用和区别
4.fiexed,absolute,relative布局

## Slide 6
css任务8-10（企业官网）
简述：熟练使用Bootstrap进行布局，HTML代码 和CSS代码分离。
技能：1.bootstrap 框架使用
2.框架组件应用
3.垂直居中
4.栅格系统
5.媒体查询
6.表单元素样式更改

## Slide 7
css任务11-15（Bootstrap、sass、less进阶）
简述：继续吸收新的实用知识同时巩固基础，熟悉Bootstrap的源码。
技能：sass使用，sass和less的比较
2.代码规范和class命名规范
3.组件化思想

## Slide 8
js任务2-4（业务逻辑的开发）
简述：原生js进阶，jQuery入门。能使用jQuery完成复杂需求，尝试第三方插件
技能：
1.操作dom
2.this指向，函数作用域
3.面向对象
4.es6模板字符串

## Slide 9
js5（与后端交互）
简述：学会通过AJAX实现与后端交互，获取并展示数据，对前后端分工有一定了解。
技能：
1.Ajax异步获取数据
2.nginx反向代理
3.postman测试接口
4.http状态码
5.表单验证

## Slide 10
Js6-10（学习框架Angular）
简述：对MVC框架有自己的理解， 能够读懂文档和熟练使用第三方插件，能够独立完成整个模块。
技能：
1.路由器
2.angularjs常用指令，ng-if ng-class ng-model
3.上传图片和副文本编辑器
4.插件使用，日历，分页，模态框，侧边栏，table

## Slide 11
js11（小程序）
简述：了解微信小程序的相关配置，微信SDK，并制作微信小程序。 了解敏捷开发相关流程， 通过合作，能够完成项目。
技能：
1.微信开发者文档学习
2.微信网页授权，获取code，通过code发送AJAX请求获取openID
3. wx.request请求接口数据
4.小程序页面跳转，存值，渲染列表

## Slide 12
02 开发流程

## Slide 13
开发流程
1.需求讲解
2.人员划分
3.定义接口文档
4.方案设计
5.方案评审
6.禅道拆分
7.开发
8.阶段测试
9.性能测试和codereview
10.压力测试
11.demo
12.发布测试环境，集成测试
13.发布线上环境，同时停止开发环境和测试环境
14.线上监控

## Slide 14
开发流程
禅道拆分
（单个任务不超过4小时，拆分要详细）
1.拆分时以具体写的代码为一个task，把再任务名称中写出具有哪些function
2.拆分完知乎应该是把所以的代码都过了一遍
3.如果又不了解的功能，再方案评审前写demo
4.一个task大概再0.5-2小时之间，<4h

## Slide 15
开发流程
注意点：
1.根据禅道按时完成，写在日报中
2.每天晨会，交流进度，如果有延迟，拿出解决方案
3 todlist：分3个时间点汇报进度

## Slide 16
03 职业素养

## Slide 17
职业素养
责任：
1.明确各自责任
2.富有责任感
3.认真负责
时间：
1.工作有效率
2.有计划
3.反馈明确时间

## Slide 18
职业素养
反思：
1.时刻反思
2.从错误中收获价值
调理：
1.合理安排模块时间
2.按照重要程度排序

## Slide 19
04 复盘期望

## Slide 20
复盘期望
1.熟悉敏捷开发流程以及各种流程
2.合理拆分项目，规划时间，提高效率
3.提高自身学习能力，解决问题能力
4.学习团队合作

## Slide 21
感谢观看